厦门市分行2026年人才数字房票项目合作系统开发采购需求

（一）项目名称

厦门市分行2026年人才数字房票项目合作系统开发

（二）服务内容

为加快推进人才强市战略，充分发挥人才在推进厦门社会经济发展中的作用，推进人才券政策落地，现需设计并开发人才券系统（包含3年运维及系统持续迭代优化），并提供保障项目运转的相关服务。系统主要功能如下：

|  | 工作内容 |
| --- | --- |
| 功能模块 | 人才券系统管理端驾驶舱 |
|  | 人才券系统管理端UI设计及加工 |
|  | 人才券兑换申请功能 |
|  | 人才券批次管理功能 |
|  | 人才券信息管理功能（含人才信息导入、更新、查看） |
|  | 人才券身份详细信息查看（含微信小程序个人中心） |
|  | 人才券系统商户管理功能（含商户入驻、商户基本信息维护等功能） |
|  | 人才券系统微信小程序商户信息配置 |
|  | 人才券系统多级审核功能 |
|  | 人才券系统数币兑换功能 |
|  | 人才券系统人才身份码功能 |
|  | 人才券系统微信小程序商城UI设计及加工 |
|  | 人才券系统身份认证模块、新闻政策展示功能 |
|  | 人才券系统线上商城技术对接（天猫、京东、厦航） |
|  | 人才券系统直连商户技术对接（元初、夏商） |
|  | 人才券系统线下商户对接（喜盈门） |
|  | 人才券系统银行端对接(数币红包发放、托管账户转账功能） |
|  | 人才券系统与房票系统对接 |
|  | 系统设置功能（含用户权限、角色权限、岗位权限） |
|  | 人才券系统对账功能 |
|  | 预留银联接口 |
|  | 房票系统转让资金监管 |
|  | 房票系统转让资金退款 |
|  | 房票系统转让服务平台 |
|  | 房票系统企业安置房票 |
|  | 房票系统小程序首页及驾驶舱优化 |
|  | 房票系统房票兑付相关功能优化 |
|  | 房票系统开发商PC端及相关安全改造 |
|  | 房票系统转让监管账表 |
|  | 房票系统主项目管理及房票开具控制 |
|  | 房票系统统计报表和房票全生命周期查询 |
|  | 房票系统短信服务改造和短信主体切换 |
|  | 房票系统风险排查及数据核对 |
|  | 系统加密体系管理：密钥安全管理 |
|  | 传输安全控制：时效性验证、请求合法性、流量控制 |
|  | 权限与防篡改：IP隔离、权限管控 |
|  | 数据安全治理：数据脱敏、初始化数据校验 |

系统需持续优化迭代，目前计划中优化内容如下，根据政府实际需求进行调整：

|  | 工作内容 |
| --- | --- |
| 系统功能迭代优化 | 人才券系统新闻政策栏位更新 |
|  | 人才券系统直连商户对接接口优化 |
|  | 人才券系统信托资金预警、商户异常行为预警功能规则优化 |
|  | 人才券系统微信小程序页功能模块、商城搜索、个人中心模块展示优化 |
|  | 人才券系统系统漏洞整改及架构升级 |
|  | 人才券系统房票等系统对接优化 |
|  | 人才券系统数据驾驶舱可视化展示、数据口径优化、消费习惯分析 |
|  | 人才券系统微信小程序图片等可视化展示优化 |

（三）技术要求

1.平台支持要求：

系统需满足安全边界防护要求，全覆盖政府监管、人才服务、商户运营、合作机构、信托管理等角色，支持权限自定义管控；具备人才券定制、额度拆分、营销叠加、数据可视化等能力；配套全流程运维、监控备份与应急保障，适配信创环境，满足全维度安全合规审计。

2.完整性和独立性要求：

完整覆盖人才券计划发布、发放、消费、清算对账、监管分析全业务闭环；功能模块解耦独立，各端口可自主业务操作。系统可独立部署运行，知识产权权属清晰；实现资金分账隔离、数据独立存储，全程可追溯、可审计；架构具备独立拓展能力，适配政策、场景及功能迭代升级。

3.性能要求：

支撑业务高峰高并发访问，核心接口响应高效；服务器及网络负载运行平稳，资源占用可控。支持 7×24 小时不间断稳定运行，具备平滑扩容能力，适配业务逐年增长；具备自动备份、智能对账、异常预警及故障快速恢复能力。

4.系统对接要求：提供标准化开放接口，须实现：金融机构结算系统、信托支付结算系统、厦门市房票系统、数字人民币体系、京东天猫等第三方商户及本地商户系统无缝对接；预留政务、公积金、人社等系统扩展接口，支撑后续业务生态延伸。

5.架构安全与扩展要求

架构遵循互联网应用安全标准，网络分区隔离、传输加密、敏感数据集加密存储及脱敏展示、权限管控完备，具备网络、应用、数据、主机全层级安全防护、日志审计及风控预警能力，符合政务金融级安全规范。采用模块化松耦合设计，架构横向、纵向扩展性强，可快速适配新增场景、商户接入及外部系统对接，无需重构核心架构。

（四）系统开发完成时间及验收标准

1.合同签署生效之日起3个月内完成系统上线及验收；

2.验收标准：系统正常运行，由业主单位及建设银行厦门市分行负责验收。

（五）服务要求

1、本项目要求供应商团队成员不低于5人，其中现场驻点人员不低于3人。项目期间发生人员变动须征得甲方同意。

2、提供维保及优化迭代服务，从项目验收通过之日起3年。

3、在系统的服务期内，供应商应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、供应商应提供7×24小时的免费上门保修服务。半小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障。

5、供应商应支持热线电话服务。提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的支持工作，组建并定期更新项目知识库，并对客户投诉做出相应处理。

6、供应商应定期巡检与调优系统，确保系统始终处于高效率运行状态。